## Slide 1: Path planner voor inventaris met autonome drone
Team – drone1 / sprint2

## Slide 2: Backlog: sprint 2

## Slide 3: Backlog: sprint 2 (gerealiseerd 💪)
UI converteren naar realistische 2D visualisatie
Vliegpaden valideren
Mockup drone voor het simuleren van vlucht data
Drone data verwerken en weergeven in grafieken
Authenticatie en beveiliging
Verschillende drone configuraties ondersteunen
Keuze tussen verschillende datastreams drone
‘Native’ Android applicatie

## Slide 4: Backlog: sprint 2 (niet gerealiseerd 😢)
Alerts voor afwijkingen tijdens vlucht
Live camera feed
Aanmaken eigen kaarten
  Aangepaste plattegrond afbeelding
  Instelbare schaal
  Ankerpunten
     verhouding pixels  coördinatenstelsel bepalen

## Slide 5: Overzicht technologie stack

## Slide 6: features

## Slide 7: UI: realistische 2D visualisatie
Leaflet
  Javascript bibliotheek voor interactieve kaarten
  Geïntegreerd in front-end als Angular Directive
  Ondersteuning voor bestaande plugins (live data, drawing, heatmaps …)
Features
  Ondersteuning voor mobile (touch, gestures, scaling …)
  Kaarten dynamisch aanpassen
    Vliegroutes, obstakels en scan zones
  Panning & zoom besturingsselementen
  Instelbare schaalverhouding en coördinatenstelsels
  Live visualisatie van de drone (positie, oriëntatie/richting)
  GeoJSON

## Slide 8: UI: Responsieve webapplicatie

## Slide 9: Vliegroutes valideren
Pathfinding
  A*-algoritme met extra condities
    Drone afmetingen
    Graaf herberekenen bij aanpassingen kaart
  Corrigeren van onmogelijke routes bij obstakels
  Backend service

## Slide 10: Mockup Drone
Python
Ontvangen van commando signalen
  Start, stop, pauzeer
  Vliegen naar een coördinaat
  Scannen van een locatie
Versturen van data
  Vlucht data (positie, oriëntatie…)
  Gescande items

## Slide 11: Node-RED
Flow-gebaseerd visueel programmeren voor IoT
Werkt in de browser, gebouwd op Node.js
Ondersteuning MQTT, HTTP, WebSocket eindpunten

## Slide 12: demonstratie
http://bpvop4.ugent.be:8081/