## Slide 1: Path planner voor inventaris met autonome drone
Team: 1 / SPRINT 2

## Slide 2: Backlog: sprint 2

## Slide 3: Backlog: sprint 2 (gerealiseerd)
UI converteren naar realistische 2D visualisatie
Vliegpaden valideren met obstakels
Mockup drone voor het simuleren van vlucht data
Drone data verwerken en weergeven in grafieken
Authenticatie en beveiliging
Verschillende drone configuraties ondersteunen
Keuze tussen verschillende datastreams drone

## Slide 4: Backlog: sprint 2 (niet gerealiseerd)
Alerts voor afwijkingen tijdens vlucht
Live camera feed
Aanmaken eigen kaarten

## Slide 5: Overzicht architectuur
Container diagram

## Slide 6: UI: realistische 2D visualisatie
Leaflet
  JavaScript library voor interactieve kaarten
  Geïntegreerd in front-end als Angular Directive
  Ondersteuning voor bestaande plugins (live data, drawing, heatmaps …)
Features
  Ondersteuning voor mobile (touch, gestures, scaling …)
  Kaarten interactief aanpassen
    Vliegroutes, obstakels en scan zones
  Panning & zoom besturingsselementen
  Instelbare schaalverhouding en coördinatenstelsels
  Live visualisatie van de drone (positie, oriëntatie/richting)

## Slide 7: Vliegpaden valideren
Pathfinding
  A* algoritme
  Collision detection
    corrigeren van onmogelijke paden door obstakels
  Backend service

## Slide 8: Vliegroutes valideren
Pathfinding
  A* algoritme
  Collision detection
    corrigeren van onmogelijke routes door obstakels
  Backend service

## Slide 9: Mockup Drone
Ontvangen van commando signalen
  Start, stop, pauze
  Vliegen naar een coördinaat
Versturen van gegenereerde data